# ОФЕРТА ЗА РЕМОНТ НА АПАРТАМЕНТ

Изпълнител:
Строй Ремонт ООД
ЕИК: 204000111
Адрес: гр. София
Телефон: 0899 456 789
Имейл: office@stroyremont.bg

Възложител:
Име: _______________________
Адрес на имота: _______________________
Дата: _______________________

## Количествено-стойностна сметка

| Дейност | Количество | Ед. цена (лв.) | Общо (лв.) | Бележки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж на настилки | 60 кв.м | 8 | 480 |  |
| Шпакловка стени и тавани | 180 кв.м | 7 | 1260 |  |
| Боядисване латекс – 2 ръце | 180 кв.м | 6 | 1080 |  |
| Полагане ламиниран паркет | 60 кв.м | 18 | 1080 | с подложка |
| Фаянс и теракот – баня | 25 кв.м | 35 | 875 |  |
| ВиК подмяна – баня | 1 бр. | 1200 | 1200 |  |
| Ел. инсталация – частична | 1 обект | 1500 | 1500 |  |
| Интериорни врати – монтаж | 4 бр. | 180 | 720 |  |
| Финално почистване | 1 услуга | 350 | 350 |  |

## Обща стойност

Обща стойност (без ДДС): 8 545 лв.
Срок за изпълнение: 40 календарни дни
Начин на плащане: 30% аванс / 40% междинно / 30% при завършване

## Условия

• Цените включват труд.
• Материалите се заплащат отделно, освен ако не е договорено друго.
• Допълнителни дейности се описват в анекс.
• Гаранция на СМР: 24 месеца.

Подпис Изпълнител: _______________________
Подпис Възложител: _______________________